水曜会 8/30に向けた現在地と作業記録

2026年7月5日の仕上げ確認と作業ログをまとめた保存用資料

# 8/30に向けた現在地メモ

状態: 正式保存

目的: 今日の作業でどこまで安心できる状態になったか、8/30までに何を守るか、後で育てるものは何かを一目で分かるようにする。

## 今日の結論

8/30イベントに向けた現在地は、90%の当日運用品質に到達したと判断する。

理由:

受付用参加QRが実機で読めた。

先生ごとの固定QRが実機で読めた。

対局内容QRが実機で読めた。

同じQRを読んでも二重に増えないことを確認した。

読み取り後、冒険者カードの「今日の記録」が見える位置へ着地した。

参加スタンプ反映済みの時、管理画面でボタンが押せない状態になることを確認した。

当日運営用の紙資料を作り、デスクトップの「悦子」フォルダにもWordで保存した。

今日の合言葉:

新しい機能を増やす日ではなく、8月30日に安心して笑顔で使えることを確かめる日。

当日の声かけ:

今日の花が入りました。

## 今日できたこと

### 1. 90%の実機確認

管理画面をスマホで開けた。

パスコード解除ができた。

受付用参加QRを作れた。

参加QRを本人スマホ想定の端末で読めた。

今日の記録へ着地した。

参加スタンプが1つ入った。

同じ参加QRをもう一度読んでも増えなかった。

先生ごとの固定QRを読めた。

先生スタンプが2つ、3つと増えることを確認した。

対局内容QRを作り、読めた。

3枠満了後の着地点ずれを直し、再確認した。

判定:

受付QR、先生別固定QR、対局内容QRの主要3系統は実機確認合格。

### 2. 紙運営

作成・更新した資料:

`docs/event-day-operation-one-page-memo-2026-07-04.md`

`docs/event-prep-checklist-2026-07-05.md`

`docs/qr-print-checklist-2026-07-05.md`

Word保存:

`C:\Users\akane\OneDrive\デスクトップ\悦子\水曜会_8月30日_運営資料_2026-07-05.docx`

紙運営で固定したこと:

受付では「受付用 参加QR」を使う。

先生スタンプは「先生ごとの固定QR」を基本にする。

対局内容QRは、ハンデや勝敗まで残したい時だけ使う。

前日確認用QRを置きっぱなしにしない。

本人スマホに入ったQR記録は、運営PCから戻せない。

### 3. 95%の種

作成した資料:

`docs/seed-for-95-percent-memory-design-2026-07-05.md`

Word保存:

`C:\Users\akane\OneDrive\デスクトップ\悦子\水曜会_95パーセントの種メモ_2026-07-05.docx`

残した考え方:

90%は、迷わず今日の花が入ること。

95%は、その花があとで思い出として開けること。

95%の候補:

冒険日誌。

見やすさ優先設定。

QR紙面テンプレート。

バックアップ拡張。

失敗時の案内。

## 8/30までに守ること

8/30までは、大きな新機能を増やさない。

守る理由:

実機確認で通った流れを崩さないため。

当日スタッフの説明を増やさないため。

参加者がまず「今日の花が入った」と分かることを優先するため。

守る運用:

主導線は「QRを読む -> 今日の記録を見る」。

参加者への声かけは「今日の花が入りました。」。

迷った時は、冒険者カードの「今日の記録」を見る。

紙のQRは日付と先生名を必ず確認する。

前日QRや練習用QRを当日に残さない。

## 8/30までにやらないこと

今は保留すること:

冒険日誌の本格実装。

新しい保存キーの追加。

先生の輪の条件変更。

追加先生A-Eの正式達成条件化。

バックアップ範囲の大きな変更。

見やすさ設定の実装。

QR生成方式の大きな入れ替え。

理由:

90%の安心を壊してまで、95%の機能を急がない。

## 必要なら後でやること

8/30の運用後に、実際の声やメモを見て決める。

候補:

冒険日誌を、今日の記録から開けるようにする。

「8月30日、先生との一局が花になりました。」のような余韻の一文を入れる。

文字や余白を大きくする見やすさ優先設定を検討する。

受付用、先生席用、予備用のQR紙面テンプレートを分ける。

バックアップに何を含めるかを再整理する。

QR反映に失敗した時の案内を原因別にする。

## 残っている不安

大きな未解決問題:

なし。

小さな注意:

紙QRの実印刷確認は、当日の紙サイズとプリンターで見る。

当日朝に、PCとiPhoneが同じWi-Fiにつながっているか確認する。

Word資料は作成済みだが、Wordのページ画像レンダリング確認はこの環境ではできなかったため、開いた時に必要なら目視で余白を見る。

## 次回再開時に見る順番

`docs/current-status-for-aug30-2026-07-05.md`

`docs/event-day-operation-one-page-memo-2026-07-04.md`

`docs/event-prep-checklist-2026-07-05.md`

`docs/qr-print-checklist-2026-07-05.md`

`docs/real-device-check-memo-2026-07-05.md`

`docs/seed-for-95-percent-memory-design-2026-07-05.md`

## 最後の判定

今日の作業は、8/30イベントへ向けた「当日安心して使える」状態づくりとして完了。

これ以上は、新機能追加ではなく、印刷物と当日動線の確認を中心に進める。

# 作業記録 2026-07-05

状態: 作業中

## 管理画面 当日運営順への整理

昨日の整理メモ `docs/admin-screen-priority-map-2026-07-04.md` を開始点にした。

保存処理やQR反映の仕組みは変えず、管理画面の見出し、説明、並び順だけを調整した。

最上部を「今日の運営」にし、本人スマホへ入れるQRを先に使う流れが見えるようにした。

参加スタンプは「受付用 参加QR」を主役にし、フォーム回答を見てこの端末へ反映する操作は控えめな枠へ移した。

指導碁は「先生ごとの固定QR」を先に出し、対局内容を確認して作るQRと、この端末だけの確認反映を別枠に分けた。

「この端末で確認反映」は本人スマホには入らないことを画面上に明記した。

バックアップ説明に、対局記録の明細や今日のQR読み取り表示は含まれないことを追記した。

キャッシュ更新用に `styles.css` の読み込み番号を `20260705-admin-order-01` に更新した。

## 変更したファイル

`index.html`

`script.js`

`styles.css`

`docs/work-log-2026-07-05.md`

## 確認結果

`script.js`: Node.js 文法チェック OK

静的確認: 管理画面の表示順が、受付用参加QR、先生ごとの固定QR、対局内容確認QR、この端末確認、調整、保管の順になっていることを確認した。

ローカル確認用サーバーはシェル側で `200` 応答を確認した。

Codex内ブラウザから `127.0.0.1:4184` へは接続できず、ファイル直開きもブラウザ側の安全ポリシーでブロックされたため、実画面クリック確認は未実行。

## 次に見ること

スマホまたは通常ブラウザで管理画面を開き、当日運営の上からの流れが迷わず読めるか確認する。

受付用参加QR、先生別固定QR、対局内容から作るQRをそれぞれ1回ずつ読み、今日の記録への着地を確認する。

先生別固定QRの印刷用表示、PDF用ページが実際の印刷や共有に使いやすいか確認する。

## 多様な利用者レビュー会議 90%満足ライン

老眼がある人、指が太い人、操作が速い人、遅い人、年齢層、男女、当日運営スタッフの想定を広げて、現段階完成度を90%に近づける会議を行った。

会議メモ: `docs/mixed-user-review-meeting-90-percent-2026-07-05.md`

現段階は会議上 88〜89% と評価した。

85%から上がった理由は、管理画面の当日操作順が整理され、受付用参加QRと先生別固定QRが本命操作として見えるようになったため。

90%到達条件は、受付QR、先生別QR、対局内容QRの3系統を実機で読み、二重反映しないこと、今日の記録へ着地すること、QR印刷が老眼でも読めること。

次の一手はコード追加ではなく、実機確認と印刷確認にする。

## スーパー専門家5人会議 90%到達と95%への布石

各分野のスーパー専門家5人として、アクセシビリティ、現場運用、モバイル信頼性、データ設計、プロダクト体験の観点で会議を行った。

会議後にアポロンも参加し、世界観と長期的な思い出化の観点で確認した。

会議メモ: `docs/super-expert-five-person-meeting-90-to-95-2026-07-05.md`

90%は「当日安心して使えること」と定義した。QRが読める、二重に増えない、今日の記録へ着く、紙のQRが読める、スタッフが迷わないことを条件にする。

95%は「後から思い出として育つこと」と定義した。今日の記録から日誌へつなぐ、履歴やバックアップを強くする、見やすさ設定やQR紙面を育てることを布石にする。

次の実作業は、当日運営1枚メモ、実機確認チェックリスト、QR印刷確認項目の3つを優先する。

## アポロン追記 95%のさらに先

アポロンから、今回の結論は「アプリを作る会議」から「イベントを成功させる会議」へ変わったという整理があった。

95%のさらに先として、「また来たくなる理由」を置く提案を受けた。

例として、「7月5日、結城先生との一局が花になりました。」のような短い余韻の一文を将来の布石として記録した。

`docs/super-expert-five-person-meeting-90-to-95-2026-07-05.md` に「アポロン追記: 95%のさらに先」を追加した。

`docs/project-history.md` に、2026年7月5日の節目として「90%は、迷わず今日の花が入ること。95%は、その花があとで思い出として開けること。」を設計理念として残した。

## 今日の実行方針と実機確認メモ

アポロンの提案を受けて、今日の優先順位を「90%実機確認」「紙運営」「95%の種」の3段階に固定した。

今日の合言葉を「新しい機能を増やす日ではなく、8月30日に安心して笑顔で使えることを確かめる日。」とした。

実行方針メモ: `docs/today-execution-priority-2026-07-05.md`

実機確認メモ: `docs/real-device-check-memo-2026-07-05.md`

実機確認メモには、修正したいことだけでなく「良かったこと」欄を入れ、変えなくてよいものも残せるようにした。

アポロンの追加提案を受けて、実機確認メモの最後に「今日一番うれしかった瞬間」を追加した。

これはバグ確認ではなく、花が咲いて笑ってくれた、QRが一発で読めた、「簡単ですね」と言われた、妖精に気付いてくれた、など水曜会らしい体験を残すための欄にした。

## 実機確認 受付QR・先生別固定QR

受付用参加QRは、読み取り、今日の記録表示、参加スタンプ反映、二重読み取り防止まで通った。

先生別固定QRは、2人目・3人目の先生QRを読み、今日の指導碁スタンプ台紙に花が2つ、3つと追加されることを確認した。

先生別固定QRは、QR読み取りから冒険者カードへ飛ぶ流れが通った。

3枠が埋まった後、追加先生Eまでは「今日の記録」ではなく特別な仲間付近に着地したため、90%確認の修正候補として残した。

現時点の判定: 受付QRは合格。先生別固定QRは基本動作合格、3枠満了後の着地点だけ要検討。

## 実機確認 対局内容QRと着地点補正

対局内容から作る本人スマホ用QRは、管理画面で先生・日付・ハンデ・勝敗を選んで作成でき、読み取り後に冒険者カードへ飛ぶことを確認した。

3枠が埋まった後は、対局内容QRでも特別な仲間付近へ着地した。

原因候補として、QR反映後のスクロールがiPhone Safariの表示更新や画像読み込みより早く走り、後から位置がずれる可能性を見た。

`showProfileTodayRecord` のスクロール処理を共通化し、今日の記録へ `center` で着地する補正を複数回かけるようにした。

管理画面の「冒険者カードを見る」ボタンも同じ着地処理にそろえた。

`script.js`: Node.js 文法チェック OK

読み込み番号を `20260705-qr-landing-01` に更新した。

次はスマホで再読み込みし、3枠満了後の先生QRまたは対局内容QRで今日の記録へ戻るか再確認する。

## 実機確認 着地点補正後の再確認

スマホで再読み込み後、念のため3回QRを読み取り直した。

3回とも、3枠満了後でも冒険者カードの「今日の記録」が見える位置へ着地した。

今日の指導碁スタンプ3枠と「今日の指導碁スタンプが3つ入りました。」が確認できた。

管理画面では、参加スタンプが「本日は反映済み」になり、押せない状態になっていることも確認した。

判定: 受付QR、先生別固定QR、対局内容QRの主要3系統は実機確認合格。3枠満了後の着地点問題も解消。

## 紙運営 受付・先生席用メモ

優先順位2「紙運営」に進み、当日運営1枚メモをQR中心の流れに更新した。

参加スタンプは「受付用 参加QR」を基本にし、フォーム回答を見てこの端末へ入れる操作は補助扱いにした。

先生スタンプは「先生ごとの固定QR」を基本にし、対局内容QRはハンデや勝敗まで残したい時だけ使う扱いにした。

参加者へ見せる言葉を「今日の花が入りました。」にそろえた。

前日確認で使ったQRを置きっぱなしにしないことを、前日準備チェックリストとQR印刷確認チェックリストに明記した。

本人スマホに入ったQR記録は運営PCから戻せないため、そのスマホ側で調整する必要があることをスタッフ共有項目にした。

更新: `docs/event-day-operation-one-page-memo-2026-07-04.md`

追加: `docs/event-prep-checklist-2026-07-05.md`

追加: `docs/qr-print-checklist-2026-07-05.md`

## 95%の種メモ

優先順位3「95%の種を植える」に進み、8/30イベント後に思い出として育てるための設計メモを作成した。

8/30までは大きな新機能を増やさず、言葉、判断基準、未来の導線を残す方針にした。

当日の共通声かけを「今日の花が入りました。」として固定した。

未来の余韻の一文として、「8月30日、先生との一局が花になりました。」などの候補を残した。

今日の記録から冒険日誌へつなぐ最小案を、日付、参加スタンプ、先生スタンプ、短い余韻の一文として整理した。

95%へ向けた布石として、冒険日誌、見やすさ優先設定、QR紙面テンプレート、バックアップ拡張、失敗時の案内を残した。

追加: `docs/seed-for-95-percent-memory-design-2026-07-05.md`

更新: `docs/project-history.md`

## 8/30に向けた現在地

今日の3テーマを一周したため、仕上げ確認として「8/30に向けた現在地メモ」を作成した。

現在地は、90%の当日運用品質に到達したと判断した。

8/30までは大きな新機能を増やさず、実機確認で通ったQR導線と紙運営を守る方針にした。

残っている大きな未解決問題はなしと整理した。

小さな注意として、紙QRの実印刷確認、当日朝のWi-Fi確認、Word資料の目視確認を残した。

追加: `docs/current-status-for-aug30-2026-07-05.md`